АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСЮРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2017                                                                                     № 358

станица Васюринская

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства»

Во исполнении ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 65 Устава Васюринского сельского поселения Динского района, в соответствии с постановлением администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 6 сентября 2016 № 543 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района», п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства».

- Начальнику финансового отдела администрации Васюринского сельского поселения (Плешань) предусмотреть финансирование мероприятий по реализации программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на 2018 год.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Васюринского сельского поселения (www.vasyurinskaya.ru).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня его официального опубликования и вступления в силу решения Совета Васюринского сельского поселения Динского района «О бюджете Васюринского сельского поселения Динского района на 2018 год», предусматривающего соответствующее финансирование в 2018 году муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства».

Глава Васюринского

сельского поселения                                                                                  Д.А. Позов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Васюринское сельское поселение Динского района

«Развитие дорожного хозяйства»

| Координатор муниципальной программы | Отдел ЖКХ и ЗИО Погосян А.Г. |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Отдел ЖКХ и ЗИО Погосян А.Г. |
| Участники муниципальной программы | Администрация Васюринского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Сети автомобильных дорог, Повышение безопасности дорожного движения |
| Цели муниципальной программы | Решение проблем улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения в Васюринском сельском поселении |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, уменьшение количества ДТП, увеличение инвестиционной привлекательности |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Ямочный ремонт, ремонт дорог в гравийном исполнении, грейдирование, приобретение ГПС, изготовление ПСД, капитальный ремонт дорог, дислокация дорожных знаков на территории поселения: установка отсутствующих дорожных знаков и их тех. обслуживание, уборка снега грейдером, подсыпка песком при гололедах, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т7 |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 4750,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Васюринского сельского поселения |

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Васюринского  сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование «Васюринское  сельское поселение» расположено в центральной части Краснодарского края Васюринское сельское поселение образовано в 2006 году. Административный центр Васюринское сельского поселения –  станица Васюринское  расположена в 25 км. от административного центра Динского района -  станицы Динская и 30 км. от административного центра Краснодарского края – г.Краснодара. Застройка поселения представлена различными по этажности домовладениями, имеются  многоквартирные дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие. В состав Васюринское сельского поселения входят три населенных пункта, с общей численностью населения – 14197 человек

Общая площадь земель муниципального образования  - 15 134  га, в том числе земель сельхозугодий – 12 728  га,  площадь застроенных земель – 847  га.

Общая протяженность дорог местного значения –75  км.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Васюринское сельского поселения характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 |
| Численность населения поселения, человек | 14010 | 14011 | 14157 | 14197 |

В период с 2014 по 2017 гг. численность населения поселения прирастала, но недостаточными темпами.

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию роста.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и дорожной  инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Администрация Васюринского сельского поселения сельского поселения.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы 2018 год. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Краснодарского края и бюджета Васюринского сельского поселения  сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия краевых программ и подлежат уточнению после формирования краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 3 к Программе.

Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Васюринского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства краевого бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Краснодарского края, средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Васюринского  сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Васюринского сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Васюринского сельского поселения Динского района и Совет Васюринского сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление, транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Заместитель главы

Васюринского сельского поселения                                                 А.Г. Погосян

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» № от года |
| --- | --- |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства»

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения |  | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации |  | 2-й год реализации | 3-й год реализации | …. | N год реализации |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Решение проблем улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения в Васюринском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, уменьшение количества ДТП, увеличение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Решение проблем улично-дорожной сети в Васюринском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, увеличение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ямочный ремонт |  | кв. м. |  | 3 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонт дорог в гравийном исполнении , грейдирование |  | км. |  | 3 | 7/15 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт дорог, изготовление ПСД |  | Км. |  | 3 | 5,24 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Улучшение безопасности дорожного движения в Васюринском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: уменьшение количества ДТП, улучшение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Нанесение дорожной разметки | кв. м. |  | 3 |  |  | 2500 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Дислокация дорожных знаков на территории поселения: установка отсутствующих дорожных знаков и их тех. обслуживание | шт. |  | 3 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Уборка снега грейдером, подсыпка песком при гололедах | кв. м. |  | 3 |  |  | 90000 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Установка светофоров Т7 | Шт. |  | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |

Заместитель главы Васюринского сельского поселения                                                                                             А.Г.Погосян

Примечание:

* - если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;

- если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта;

- если целевой показатель  рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» № от года |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования*, всего (тыс.руб.) | в том числе по годам |  |  |  | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год реали-зации | 2 год реали-зации | …… | N год реали-зации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Сети автомобильных дорог» | всего | 3400,0 | 3400,0 |  |  |  |  | Администрация Васюринского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет** | 3400,0 | 3400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 1350,0 | 1350,0 |  |  |  |  | Администрация Васюринского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет** | 1350,0 | 1350,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 4750,0 | 4750,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 4750,0 | 4750,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** -  при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Заместитель главы Васюринского сельского поселения                                                                                             А.Г.Погосян

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» № от года |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Сети автомобильных дорог»

| Координатор подпрограммы | Отдел ЖКХ и ЗИО Погосян А.Г. |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Васюринского сельского поселения |
| Цели подпрограммы | Решение проблем улично-дорожной сети в Васюринском сельском поселении |
| Задачи подпрограммы | Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, увеличение инвестиционной привлекательности |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Ямочный ремонт, ремонт дорог в гравийном исполнении, грейдирование, капитальный ремонт дорог |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | 3400,0 тыс. рублей |

Заместитель главы

Васюринского сельского поселения                                                 А.Г. Погосян

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» № от года |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Сети автомобильных дорог»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования*, всего (тыс.руб) | в том числе по годам |  |  |  | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Участник подпрограммы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реали-зации | 2-й год реали-зации | …. | N год реали-зации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель | Решение проблем улично-дорожной сети в Васюринском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача № 1 | Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, увеличение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ямочный ремонт | всего | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  | Администрация Васюринского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонт дорог в гравийном исполнении, грейдирование дорог | всего | 1600,0 | 1600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 1600,0 | 1600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие № 2 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края», изготовление ПСД | всего | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  | Администрация Васюринского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 3400,0 | 3400,0 |  |  |  |  | Администрация Васюринского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 3400,0 | 3400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** -  при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Заместитель главы Васюринского сельского поселения                                                                                            А.Г.Погосян

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» № от |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения»

| Координатор подпрограммы | Отдел ЖКХ и ЗИО Погосян А.Г. |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Васюринского сельского поселения |
| Цели подпрограммы | Улучшение безопасности дорожного движения в Васюринском сельском поселении |
| Задачи подпрограммы | уменьшение количества ДТП, улучшение безопасности дорожного движения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | дислокация дорожных знаков на территории поселения: установка отсутствующих дорожных знаков и их тех. обслуживание, уборка снега грейдером, подсыпка песком при гололедах, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т7 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | 1350,0 тыс. руб. |

Заместитель главы

Васюринского сельского поселения                                            А.Г. Погосян

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» № от |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования*, всего (тыс.руб) | в том числе по годам |  |  |  | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Участник подпрограммы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реали-зации | 2-й год реали-зации | …. | N год реали-зации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1 Нанесение дорожной разметка | всего | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  | Администрация Васюринского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2 Дислокация дорожных знаков на территории поселения: установка отсутствующих дорожных знаков и их тех. обслуживание | всего | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  | Администрация Васюринского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие № 3 Уборка снега грейдером, подсыпка песком при гололедах | всего | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | Администрация Васюринского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие № 5 Установка светофоров Т7 | всего | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | Администрация Васюринского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 1350 | 1350 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 1350 | 1350 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** -  при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Заместитель главы

Васюринского сельского поселения                                                                                                                    А.Г. Погосян